**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27.03.2017 №21-п**

**Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  на 2017-2026 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2026 гг. (далее – Программа) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке, а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.

Глава муниципального образования

Уральский сельсовет А.Л.Шестаков

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Уральского сельсовета**

**Первомайского района**

**Оренбургской области**

**от 27 .03.2017 №21-п**

**Муниципальная программа**

**комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2026 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | -   Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  -   постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;   Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”;  Генеральный план муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области; |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, п.Уральский, ул. Спортивная, д.2 |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и Совет депутатов муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и Совет депутатов муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Задачи программы | 1.Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2026  годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  -  средства местного бюджета:  2017 г. – 1600000  руб.  Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

             демографическое развитие;

             перспективное строительство;

             состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российс

кой Федерации», генеральным планом муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

 Административным центром муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области является поселок Уральский. Муниципальное образование Уральский сельсовет находится в Первомайском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Уральский сельсовет входят шесть населённых пунктов: п. Межевой, п. Ветелки, п. Долинный, п. Лебедев, п. Усов, п.Уральский.

Границы МО Уральский сельсовет Первомайского района, установлены в соответствии с законом Оренбургской области от 09.03.2005 № 1907/315-III-ОЗ.

Территория Уральского сельсовета является пограничной зоной, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, согласно приказа ФСБ РФ «О пределах пограничной зоны на территории Оренбургской области» от 02.06.2006г. N 248.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 1746 человек.

Площадь МО Уральский сельсовет составляет 59298 га.

         Общая протяженность дорог местного значения – 14,4 км.  Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Уральского сельсовета характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 1 | численность населения | 1847 | 1861 | 1910 | 1922 | 1950 |

            Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы**

     Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Уральского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2017 – 2026 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1.  Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-   тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры .

2.  Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3.  Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4.  Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5.  Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

6.   Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Уральского сельсовета, а также внебюджетные источники.

7.   Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**3.2.**  **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2.     Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется администрацией муниципального образования Уральский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Уральского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация муниципального образования Уральский сельсовет и Совет депутатов муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Уральский сельсовет и Совет депутатов муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**Приложение 2**

**к постановлению администрации**

**муниципального образования**

**Уральский сельсовет**

**от 27.03.2017 года №21-п**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Уральский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017 – 2026 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Ремонт дорожно-уличной сети по ул.Центральная п.Уральский | 2017 г. | 1500 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 2 | Ремонт внутрипоселковой дороги (подсыпка гравийного покрытия) п. Уральский, ул.Гагарина | 2017 г. | 100 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 3 | Подготовка сметной документации для ремонта дорожно-уличной сети по ул.Советская в п.Уральский | 2018 | 50,7 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 4 | Ремонт дорожно-уличной сети по ул. Советской п.Уральский (300м) | 2018 | 1350 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 5 | Ремонт внутрипоселковой дороги (отсыпка щебнем) п. Усов, (300 м) | 2018 | 400 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 6 | Ремонт внутрипоселковой дорогидороги (отсыпка щебнем ) п.Уральский ул.Садовая | 2018 | 120 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 7 | Приобретение и установка дорожных знаков в п.Уральский согласно проекта | 2018 | 155 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 8 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги ул. Гагарина п. Уральский 900м | 2019 | 3750 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 9 | Приобретение и установка дорожных знаков в п.Межевой,п.Ветелки,п.Лебед ев, п.Усов согласно проекта | 2019 | 100 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 10 | Капитальный ремонт дорожно-уличной сети в п.Уральский ул.70 лет Октября (500м) | 2020 | 2550 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
| 11 | Капитальный ремонт дорожно-уличной сети в п.Уральский ул.Рабочая, Молодежная, Строительная, Целинная, Садовая, Локтева, Школьная | 2021-2026 | 8500 | администрация муниципального образования Уральский сельсовет |
|  |  |  |  |  |