Муниципальное унитарное предприятие «Уральское  жилищно-коммунальное хозяйство» п Уральский Первомайского района Оренбургской области.

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                     СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации                                                                                                                                       Начальник Западного территориального отдела

МО  Уральский сельсовет                                                                                                                                 Управления Роспотребнадзора

Первомайского района                                                                                                                                       по Оренбургской области

Оренбургской области

_________________А Л Шестаков                                                                                                                              ______________________М С Ковешникова

«____»  ________________2024г.                                                                                                                           «____» ___________________2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По приведению качества питьевой воды  в соответствии с установленными требованиями

В МО Уральский сельсовет на период с 2024 по 2031 годы.

Разработано: МУП «Уральское ЖКХ» п. Уральский Первомайского района Оренбургской области

Директор ______________________М Ф Киямутдинов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Объем финансирования ( руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения поселков П.Уральский Первомайского района. | Март 2025 г 1 я половина | Администрация МО Уральский сельсовет МУП УЖКХ | Средства бюджета МО Уральский сельсовет 100 тыс руб | Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения П.Уральский в целях определения: технических возможностей сооружений водоподготовки, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений с установкой модуля для очистки воды П.Уральский | 2025г. | Администрация МО Уральский сельсовет | Администрация МО Уральский сельсовет 300 тыс. руб. . . | Доведение качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в . П.Уральский по показателю: жесткость воды |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений, устранений аварий и порывов на всех водопроводах П.Уральский | 2025-2031 по показателю: жесткость воды | Обслуживающая организация | По мере необходимости Собственные средства 250 тыс. руб. | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 4 | Плановая проверка герметизации водопровода в поселках П.Уральский | Постоянно 2024-2031 | Обслуживающая организация | По мере необходимости | В целях проверки надежности защиты водопроводных сетей в поселках П.Уральский Первомайского района |
| 5 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением | По мере необходимости | Обслуживающая организация | МУП «Уральское ЖКХ» | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 6 | Лабораторный контроль качества подаваемой питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля на всех водозаборах. | 2024-2031 | Обслуживающая организация | МУП «Уральское ЖКХ» | Контроль качества подаваемый питьевой воды. |
| 7 | Установить ограждение радиусом 30 м от скважины с калиткой, воротами и опознавательными знаками. П.Уральский | 2024-2031 | МУП «Уральское ЖКХ» | Средства МО Уральский сельсовет 200 тыс. руб. | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем водоснабжения | Постоянно | Обслуживающая организация | МО Уральский сельсовет | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 9 9 | Установка модуля очистки питьевой воды в поселках Уральский | 2028-2031 | МО Уральский сельсовет | Всего 300 тыс рублей Средства МО Уральский сельсовет | Доведение качества питьевой воды до нормативных показателей( жесткость) , стабильное обеспечение населения питьевой водой . отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве |